网络信息中心曹万民2014年度述职述廉述学报告

2014年12月

2014年，本人深入学习贯彻党的十八大、十八届四中全会和习近平总书记系列讲话精神，拥护和执行党的各项方针政策，遵守学校的各项规章制度，团结同事，认真进行政治学习和业务学习，进一步改变工作作风。在主管校长和中心主任的领导下，在相关职能部门和中心各位同仁的支持和共同努力下，圆满完成了以下工作：

- 项目建设

- 菁园学生宿舍网络建设项目

经过前期论证等准备工作，在9月份完成项目招标、合同签订后，结合菁园学生宿舍已有运营商运营网络的复杂情况，按照校长办公会议决议精神，在运行商的配合下，制定了先安装调通核心网络设备，再逐楼边拆除运行商网络边建设接通学校网络，尽量缩短学生断网时间的自上而下施工方案。目前，网络布线已全部完成，核心交换机已调通运行，学生宿舍内终端网络也基本调试完成并进入试运行阶段。

- 机房环境与网络监控

经过项目论证招标、施工方案确定，设备全部安装到位，软硬件运行正常，已完成校级验收和工程款支付。该系统包括对机房环境的监控、网络运行状态的监控、网站及各类服务器的安全防护，极大地提高了机房、设备及系统的安全性。

- 2013校园网络改造

以周山校区网络改造和学校网络认证系统升级为主体的2013校园网络改造项目经过前期论证招标、实施方案确定，设备安装和网络布线工程顺利完成，按时完成了校级验收和工程款的支付。

- 深入开展党的群众路线教育实践活动，为师生办实事办好事

自学校开展党的群众路线教育实践活动以来，作为党支部书记，在中心主任的领导下，按照学校统一安排，积极组织学习，广泛征求意见，认真查摆问题，结合工作实际制定整改方案，在完成学校规定动作的同时，主动开展“校内网站评比”、“网络信息服务周”、“学校中心机房开放日活动”等自选动作。并以党的群众路线教育实践活动为契机，积极主动为师生办实事办好事：

- 办理职工卡副卡

为方便教职工生活，升级一卡通管理系统，实现了职工卡副卡办理功能。截至目前已办理职工卡副卡300余张。

- 为在职职工免费提供学校电子邮箱

为方便我校教职工使用学校电子邮箱开展对外联络等各项工作，经学校同意调整学校邮箱申请政策，为每位在职教职工提供一个免费邮箱申请。从活动开展以来，共为教职工免费办理邮箱700多个。

- 举办学校中心机房开放日活动

为使广大师生更好，更深入的了解网络信息中心的工作，了解网络信息知识，提高我校广大师生的信息化水平。网络信息中心在今年6月举办了首次学校中心机房开放日活动，活动中，制作了大量有关教育信息化建设、网络信息安全知识和网络先进技术等内容的展板，并安排工作人员进行了讲解。

- 规范服务行为，提升服务质量

网络信息中心对所有员工进行技术培训，要求所有网络维护维修人员使用规范的服务礼貌用语、佩戴统一的工作证、入户维修穿戴鞋套等基本行为。并印制了《网络维护任务单》由用户给予评价，以此促进和提升我们的业务能力及服务水平。

- 日常主要工作

- 线路信息费支付相关工作

- 教育网接入服务费

为解决学生宿舍网络开通后教育网出口带宽压力，保障高招工作的顺利进行，和教育网服务运营商赛尔网络有限公司联系协商，从7月份开始将教育网出口带宽从200M提高到500M。目前已完成服务费的合同谈判和支付工作。

- 教育网长途光纤租用分担费

根据《河南省教育厅关于实施〈河南省教育科研计算机网主干网光纤线路租用经费分担办法（修订版）〉的通知》（教科技〔2013〕25号），我校作为省辖市主节点单位分担费用将调整为6万元/年，已完成服务费的合同谈判和支付工作。

- 完成了移动、电信、联通专线接入年度费用、以及四校区互联光纤租用费的支付工作。

- 完成了学校中心机房建设项目和省智能光网建设项目的验收和项目费用支付工作。

- 为保证2014年招生工作的顺利进行，配合招生就业处完成了招生机房网络建设，并根据省网中心的通知要求在高招期间保障学校及豫西地区网络的稳定运行。

- 为配合学校做好2014级新生报到，完成了1万多张新生校园卡的招标、合同签订及制卡工作；在新生报到现场布置了无线网络，现场工作人员利用无线网络使用网络信息中心开发的新生报到软件保证了新生报到工作的快速顺利进行，同时使新生及家长能够及时体验学校的无线校园网络，起到了对学校的宣传作用。

- 为提高所属部门工作人员对网络建设和管理的水平，了解信息化建设的新动向，带领相关人员参加了省网中心组织的计算机网络管理员培训。

- 为保证学校中心机房安全，电子信息系统机房设计相关标准，提出了“中心数据机房消防灭火系统”建设方案，并邀请校内外专家和学校相关职能部门进行了论证，目前，已经校长办公会议研究通过，列入2015年项目经费预算。

- 根据网络发展趋势和目前校园网络存在问题进行调研，提出了校园骨干网络万兆升级改造、老校区校园网络升级改造和校园无线网络建设等项目方案，并提交学校信息化建设与管理领导小组讨论，为明年的校园网络建设计划做好充分准备。

- 网络日常维护

网络管理部和综合服务部两个部门人员任劳任怨，通力协作，积极主动处理突发网络故障，甚至在节假日等非上班时间仍在进行网络维护工作，尽力做到网络故障当天及时解决。经过大家的不懈努力和辛苦工作，保障了校园网的稳定运行，为学校教学、科研、管理工作的顺利进行提供了有力保证。

- 支部工作

结合党的群众路线教育实践活动和网络信息中心实际情况开展支部工作。积极组织政治学习和各项政治活动，较好地完成了学校和机关党委布置的各项工作任务，并取得了较好的成效。通过开展各项活动，提高了广大党员服务意识，增强了工作积极性，推动了网络信息中心各项工作的开展。

- 廉政情况

一年来，严格遵守党纪政纪，遵守学校的各项管理规定，认真完成学校布置的学习任务，带头学习和宣传执行《廉政准则》，按照“一岗双责”的要求履行党风廉政建设责任制，全面落实“八项规定”，检查、约束、自律从政行为，自觉抵制不洁不廉现象，分管的工作中没有违法违纪行为的发生。自觉接受群众监督，虚心听取学校师生的意见和建议。正确行使自己的职权，办事程序合法规范。