网络信息中心领导班子整改落实方案

为巩固和深化“学习教育、听取意见”和“查摆问题、开展批评”工作成果，集中解决问题、健全体制机制，根据中央教育实践活动领导小组《关于做好第二批教育实践活动整改落实、建章立制工作的通知》精神和省委及学校相关要求，结合广大师生员工所提意见、班子查摆的突出问题、专题民主生活会和专题组织生活会上所提批评意见、上级党组织和督导组点明的问题，制定网络信息中心领导班子整改落实方案。

- 总体要求、指导思想、工作原则

（一）总体要求

坚持“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，以为民务实清廉为主题，以“一学三促四抓”为统揽，以“三服务一满意”为载体，坚持真抓实做，着力解决中心党员领导干部在“四风”和廉政建设方面存在的主要问题，着力解决广大师生反映强烈的突出问题，进一步提高中心领导班子推动科学发展的能力，全面有序推进整改落实和建章立制各项工作的开展，通过扎实有效整改，着力解决广大师生员工反映强烈的突出问题，建立健全为民务实清廉、密切联系群众的长效机制。

（二）指导思想

全面贯彻中央、省委和学校党委关于开展党的群众路线教育实践活动的部署要求和指示精神，以解决问题为目的，以群众满意为目标，以促进发展为根本，结合单位实际，教育引导党员领导干部树立群众观点、弘扬优良作风、解决突出问题、保持清廉本色，使全体班子成员思想进一步提高、工作作风进一步转变。

（三）工作原则

1、明确任务，领导牵头负责

领导班子要履职尽责，身体力行，认真履行第一责任人职责，牵头协调解决整改中的难点问题，全力推进整改措施的落实。在整改过程中，要注意区分近期和长远目标任务，把握整改重点和难点；要坚持实事求是，坚持时间服从质量、形式服从效果，既要把握好进度和节奏，更要注重质量和效果，坚决避免形式主义、短期行为和表面工程，切实做好各项任务的整改落实。

2、加强督办，确保整改实效

中心领导和相关部门要强化责任意识，及时掌握整改落实工作的进展情况，严防“松”“赶”和“浮”的现象，对整改落实中出现的苗头性、倾向性问题，要及时提醒督促相关责任单位加以改进，确保整改落实到位。

3、开门整改，接受师生监督

认真听取群众意见，坚持公开透明、开门整改，整改内容、过程接受师生监督，整改效果接受师生评判，切实将师生的监督和参与作为整改落实的动力，师生不满意的坚决不放过。

4、统筹兼顾，推动事业发展

要坚持两手抓、两不误、两促进，把做好群众路线教育实践活动各项工作与贯彻落实十八届三中全会精神和中心2014 年工作结合起来，在推进中心内部管理体制改革、推进作风转变、高质量高效率做好服务工作等方面取得新进展，努力开创学校信息化建设发展的新局面。

- 整改任务和措施

（一）立行立改事项

1、家住校外的老师通过VPN方式访问图书馆数据库资源无法下载。

整改方案：配合图书馆查找原因并解决。

责任人：曹万民

责任单位：网络管理部

完成时限：已完成

2、本科毕业设计学生在实验室无法认证上网的问题。

整改方案：调整上网认证政策，满足确需在实验室上网的本科毕业设计学生的上网申请。

责任人：曹万民

责任单位：网络管理部

完成时限：已完成并长期实施

3、新教师报到尽可能一次开通一卡通。

整改方案：

（1）新教师报到签字时分配一卡通号，解决新教师报道后上网认证的问题。

（2）协调人事处，尽量缩短提供新报到教师准确信息的时间，尽快制卡。

责任人：孙士保

责任单位：信息管理部

完成时限：已完成并长期实施

4、部分职工要求为家属办理一卡通解决用餐问题。

整改方案：和一卡通系统提供商协调开发，提供办理职工卡副卡功能。

责任人：孙士保

责任单位：信息管理部

完成时限：已完成并长期实施

5、在职职工免费申请邮箱。

整改方案：建议学校调整学校邮箱申请政策，为每位在职教职工提供一个免费邮箱申请。

责任人：孙士保

责任单位：信息管理部

完成时限：已完成并长期实施

（二）远期整改事项

1、学校应建设统一认证、统一数据的数据中心，解决数据不统一、不精准、多系统认证的问题。（重点整改事项）

整改措施：进行调研、向学校提出河南科技大学数据集成平台的建设方案并分期实施。

责任人：孙士保

责任单位：信息管理部

完成时限：2014年底完成一期建设

2、学校应整合建设统一的教学资源、网络课堂平台，并加大力度促进推广应用。（重点整改事项）

整改措施：进行调研、向学校提出河南科技大学教学资源平台的整合建设方案并实施。

责任人：孙士保

责任单位：教学资源管理部

完成时限：2014年底

3、应提高信息化教育教学改革项目及获奖的级别。

整改措施：进行调研、向学校提出合理化建议。

责任人：孙士保

责任单位：信息管理部

完成时限：2014年底

4、老校区网络设施老化，陈旧。

整改措施：进行调研、作为2014年网络改造项目向学校提出改造方案和预算建议并实施。

责任人：曹万民

责任单位：网络管理部

完成时限：2015年上半年

5、在学校办公OA中实现相关部门办公流程，推进OA应用。

整改措施：在信息化建设与管理领导小组领导下，网络信息中心作为技术支撑部门配合牵头单位校办完成办公OA的部署和实施工作。

责任人：孙士保

责任单位：信息管理部

完成时限：2014年底

（三）制度建设计划

1、制度清理情况

根据党的群众路线教育实践活动“整改落实、建章立制”环节的要求，对《河南科技大学网络信息管理暂行规定》和《河南科技大学校园网络管理暂行规定》两个校级文件以及《网络信息中心经费使用管理办法》、《网络信息中心项目管理暂行办法》和《网络信息中心仪器设备管理暂行办法》三个中心内部管理文件进行了修订。

2、下一步计划新建制度

为加强高清录播教室的管理，提高高清录播教室的使用效率，更好地为我校的教学服务，拟出台《河南科技大学视频课程录制管理暂行办法》。

责任人：孙士保

责任单位：教学资源管理部

完成时限：2014年9月

三、组织保障

（一）加强领导

整改活动由中心主任负总责，各责任领导、责任部门抓好落实。

（二）明确责任

强化领导班子成员的责任，原则上属于谁分管的工作，谁联系的部门谁负责抓落实；各部门要对工作进一步细化，明确时间进度要求，责任到个人。对重要工作和问题，事前要做深入细致的调查研究，制定切实可行的工作方案和措施；工作中，要及时发现和解决问题，对不能及时落实的，要分析原因，有针对性的完善措施，确保尽快落实；对由于受客观条件限制，暂时不能解决的问题，要有推进计划。

（三）强化监督

对整改情况，实行领导班子成员间监督和群众监督相结合，对不能按要求整改的、对重点、难点问题及时进行督促，促其尽快落实。